| Администрация сельского поселения «Няшабож» |  | «Няшабöж» сикт овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Ш У Ö М

от  10 апреля      2017 года.                                                                      №  6

Республика Коми, Ижемский район, с.Няшабож,

Об организации подготовки и проведения весеннего паводка на   территории сельского поселения «Няшабож» в 2017  году

Об организации подготовки и

В целях защиты населения  сельского поселения « Няшабож»     в период весеннего паводка 2017 года, при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, администрация сельского поселения «Няшабож»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав  паводковой  комиссии сельского поселения «Няшабож» согласно приложению № 1.

2. Утвердить  план мероприятий сельского поселения «Няшабож» по подготовке  и проведению весеннего  паводка в 2017 году  согласно приложению  № 2.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава сельского поселения «Няшабож»                                       А.М.Артеев

|  | Утвержден постановлением администрации сельского поселения «Няшабож » от 10 апреля 2017 года № 6 (приложение № 1) |
| --- | --- |

Состав

паводковой комиссии  сельского  поселения «Няшабож»

| Артеев.А.М | глава сельского поселения «Няшабож», тел.: 9-65-16 (раб.), 9-60-35 (дом.), председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Терентьев Н.Н. | Командир отделения ПЧ № 211, ОП № 4 с.Няшабож, тел.: 9-65-99 (раб.), 9-65-94 (дом.), (по согласованию); |
| Терентьев Н.П. | Мастер ДЭС. с.Няшабож, ООО «РГК», тел.: 9-65-42 (раб.), 9-65-85 (дом.), (по согласованию); |

|  | Утвержден постановлением администрации сельского поселения «Няшабож» от 10 апреля 2017 г. № 6 (приложение № 2) |
| --- | --- |

П Л А Н

мероприятий сельского поселения «Няшабож»

по подготовке и проведению весеннего  паводка в  2017 году

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создать паводковую комиссию в администрации сельского поселения «Няшабож » | до 12 апреля 2017 года | Артеев.А.М |
| 2 | Принять меры по защите дорог от размыва, произвести очистку от снега кюветов и канав в с. Няшабож, организовать сток талых вод силами граждан частных домов и помочь одиноким гражданам пенсионного возраста в организации этих работ | постоянно в течение весеннего паводка | Артеев.А.М . |
| 3 | Провести разъяснительную работу с гражданами частных домов, попадающих в зону подтопления по укреплению своего имущества: -подготовить информацию о предстоящем паводке (ожидаемый уровень воды); | Апрель-май | Артеев.А.М . Терентьев Н.Н. . |
| 4 | Организовать работу по обеспечению противопожарной безопасности в с.Няшабож, в период весеннего паводка, в т.ч. привести в рабочее состояние источники противопожарного снабжения (пожарные водоемы), первичные средства пожаротушения. | Апрель-май | Артеев.А.М. Терентьев Н.Н. |
| 5 | Уточнение наличия запасов и потребностей продовольствия и промышленных товаров в с.Няшабож и д.Пиль-Егор на период весеннего паводка. | Апрель-май | Артеев.А.М |
| 6 | Обеспечение круглосуточного дежурство в период ледохода. | в период ледохода | Артеев.А.М . |
| 7 | Рассматривать ход выполнения мероприятий на заседаниях паводковой комиссии. | с 01 мая 2017 года | Председатель паводковой комиссии |